中国建筑第八工程局有限公司总承包公司

第一分公司小东门616、735项目K区/H区结构加固工程

招标公告

1. 招标条件

根据中国建筑股份有限公司（以下简称：中建股份公司）管理方针，中国建筑第八工程局有限公司总承包公司小东门616、735项目K区/H区结构加固工程已具备招标条件，招标人为中国建筑第八工程局有限公司总承包公司，现进行公开招标：

2. 概况与招标内容

2.1项目概况：小东门616、735街坊项目位于上海市黄浦区中山南路1018号（临），为商业住宅综合体项目。

2.2招标内容：K区/H区结构加固工程。

具体的施工内容将以现场通知为准，中标后乙方不得以施工范围或内容变更为由向承包商提出超出变更的额外费用要求；

2.3招标标段划分：拟采用  壹　 家专业施工单位。

2.4招标范围：K区/H区结构加固工程　。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备一般纳税人或能提供代开增值税发票的小规模纳税人，注册资金不少于 1000 万元，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力，资质等级具备 特种作业（结构补强）资质 要求。

3.2可以开具专用增值税发票。

3.3 合作记录要求

3.4请各投标单位务必认真阅读以下要求，并按要求提供相应的证明资料，投标人应保证所填提供的内容真实有效，如与事实有出入，则取消报名资格或视为无效投标。

①、盖章分包商登记表；

②、营业执照、资质证书、安全生产许可证等各类证件加盖公章复印件；

③、授权人身份信息(被授权人身份证复印件加盖公章)；

④、税务证明相关文件及相关文件复印件；

⑤、税务机关颁发《增值税一般纳税人资格证书》；

⑥、公司简介、近五年的业绩和信誉、企业体系认证证明材料复印件（如有）与银行签订关于银行保理授信额度的合同复印件（如有）。

⑦、可提供近三个月内自行开具的增值税专用发票复印件一份

所有资质证书、证件不得有过期现象；

符合上述条件，经招标人招标工作组资格审查合格后，才能成为合格的投标人。

3.5提供虚假资格审查资料的投标人，任何时候一经发现，取消其投标资格。

4.付款方式

本工程款采用按节点支付的方式，以业主支付承包人工程款为前提，承包人未收到业主支付工程款或结算款之前分包人不得以任何理由向承包人索要工程款或结算款。承包人收到业主支付工程款后3个月内安排支付分包人工程款，具体付款比例按照总包合同付款条件执行。即：地下室顶板等浇筑完毕按照承包人审核的分包人已完工作量的60%进行支付，粗装修完工并验收完毕后累计付至承包人审核的已完工程量的72%，工程竣工且已具备验收备案条件累计付至承包人审核的已完工程量的80%，本工程办理结算手续后付至结算价的95%，5%的工程维修保证金在本工程总承包工程竣工验收满两年经承包人确认无任何质量缺陷后30天内无息付清。

5、报名具体事项

5.1报名时间：截止 2020　年08月18日   18：00  时，逾期不再接受投标单位的报名。

5.2报名方式：

网络报名，通过“云筑网”（网址http://cscec.jc.yzw.cn）上进行报名，不接受其他方式报名。

5.3说明：已在“云筑网”完成正式供应商注册的投标人，直接登录平台输入用户名和密码，成功登录后签收对应的招标公告并点击报名；未在“云筑网”注册的投标人，需先通过平台网页进行注册，注册信息通过审核合格后，并认证到中建八局总承包公司－　专业分包 类别后再进行报名。“云筑网”（网址http://cscec.jc.yzw.cn）。

6. 招标文件的发放

6.1发放时间：暂定 2020 年 8 月24日   。

6.2发放形式：招标文件发布   电子版   。

6.3发放对象：招标人招标工作组审核通过的投标人。

6.4发放渠道：

招标人通过“云筑网”（网址http://cscec.jc.yzw.cn）进行发放，请投标人注意上线查收。

7. 联系方式

招 标 人：      中国建筑第八工程局有限公司总承包公司

地 址：   浦东新区罗山路4088弄星月金融湾8幢102室

邮 编：        200120

联 系 人：            焦经纬

电 话：          18501704223

传 真：

电子邮件：   18501704223@163.com

网 址：

开户银行：    建设银行上海六里支行

账 号：     31001522917055435820